PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO – BA

Relatório de Obras e Intervenções por Bairro e Distrito

Referência: 13 de março de 2026  |  Fontes: Relatório PMJ (planilha) e informações da SEDUC 2025/2026

Resumo Geral

| Total de intervenções registradas | Realizadas / Concluídas | Em andamento / Licitadas | Fase de conclusão | Concl. / Ag. inauguração | Convênio Firmado | Paralisadas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 | 74 | 32 | 0 | 5 | 12 | 0 |

Localidades atendidas: 61 (5 distritos + 56 bairros/localidades da sede)

Secretarias / Áreas:

| Obras/Infraestrutura (SOEST) | Educação (SEDUC) | Saúde (SESAU) | Desenvolvimento Social (SEDES) |
| --- | --- | --- | --- |

Status das obras:

| Realizado / Concluído | Em andamento / Licitado | Fase de Conclusão | Convênio Firmado | Conc. / Ag. Inauguração | Paralisada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PARTE I – DISTRITOS

Distrito de Carnaíba

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Educação | Reforma e Ampliação da Escola Pedro Dias | Realizado |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em asfalto (Rua do Comércio) e reparos em paralelepípedo (acesso principal). Implantação de iluminação na entrada do distrito. | Realizado |
| Saúde | Reforma da UBS Carnaíba do Sertão | Realizado |

Distrito de Juremal

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Educação | Reforma e Ampliação da Escola Municipal Deputado Raimundo da Cunha Leite | Em andamento |

Distrito de Maniçoba

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Educação | Reforma e Ampliação da Escola Municipal Santa Terezinha – Jazida 7 | Concluída / Ag. Inauguração |
| Educação | Construção da Creche Juazeirinho de Futuro – Vila Santa Inês | Em andamento |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em asfalto em todas as ruas | Realizado |

Distrito de Itamotinga

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Educação | Ampliação de 4 Salas de Aula – Escola Pontal (Pontal) | Em andamento |
| Educação | Reforma da Quadra da Escola Iracy Nunes – Sede | Ag. Parecer Jurídico |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em asfalto em todas as ruas (50% da sede) | Realizado |
| Obras/Infraestrutura | Pavimentação vicinais – Rua Felipe Barroso, Rua Princesa Isabel, Rua Serafim Nunes, Trav. Serafim Nunes (mai/2026) | Em execução |
| Saúde | Reforma da UBS CAJ – unidade provisória | Em andamento |

Distrito do Junco

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Educação | Reforma da Escola Antônio Francisco de Oliveira – Goiabeira | Em andamento |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em asfalto no acesso ao distrito | Realizado |

PARTE II – BAIRROS E LOCALIDADES DA SEDE

Rodeadouro

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Obras/Infraestrutura | Implantação de rotatória com paisagismo e iluminação em LED | Realizado |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em asfalto em todas as ruas e reparos em paralelepípedos | Realizado |
| Saúde | Reforma da UBS Praia do Rodeadouro | Realizado |
| Saúde | Construção de nova UBS Praia do Rodeadouro – convênio Governo do Estado | Convênio Firmado |

Abóboras

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Saúde | Reforma da UBS Abóboras | Realizado |

Guanhães

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Saúde | Reforma da UBS Guanhães | Realizado |

Jatobá

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Saúde | Reforma da UBS Jatobá | Realizado |

Alagadiço

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em paralelepípedo – Rua Manoel Crisóstomo da Silva, Tv. Matatu Um, Mestre Lula, Av. Projetada | Realizado |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção asfáltica – Rua Cícero Feitosa, Rua Nova Veneza | Realizado |
| Saúde | Reforma da UBS Alagadiço | Realizado |

Santa Maria Goretti

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Educação | Reforma da Escola Judite Leal Costa | Concluída / Ag. Inauguração |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em asfalto (V. Adolfo Viana) | Realizado |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em paralelepípedo – Rua Argentina, Rua Monsenhor José Gilberto Luna | Realizado |

Alto do Alencar

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Educação | Reforma da Escola CSU | Em andamento |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em paralelepípedo – Av. Miguel Silva Souza, Humberto de Alencar, Tv. da Rua Dez | Realizado |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em asfalto – Av. Miguel Silva Souza, Rua São João, Rua São Francisco | Realizado |
| Obras/Infraestrutura | Construção de boxes – Feira do Alto do Alencar (mai/2026) | Em execução |
| Saúde | Reforma da UBS CSU – Antônio Guilhermino | Realizado |

Centenário

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Obras/Infraestrutura | Construção de rotatória no encontro da Av. Luíz Inácio e Av. Centenário | Em andamento |

Parque Centenário

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Obras/Infraestrutura | Pavimentação em concreto estampado – Rua Madre Pérola | Em execução |
| Obras/Infraestrutura | Pavimentação em concreto estampado – Rua Santa Sofia | Em execução |
| Obras/Infraestrutura | Pavimentação em concreto estampado – Rua Agapanto | Em execução |
| Obras/Infraestrutura | Tapa-buraco asfalto – Rua Bela Vista | Em execução |
| Obras/Infraestrutura | Tapa-buraco asfalto – Av. Novo Juazeiro | Em execução |

Centro

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em asfalto – Av. Flav. Guimarães, Rua da Síria, Av. Carmela Dutra, Rua Oscar Ribeiro e outras | Em andamento |
| Obras/Infraestrutura | Tapa-buraco asfalto – Trav. Antonio Luiz, Rua Nova Veneza, Av. Carmela Dutra (mai/2026) | Em execução |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em paralelepípedo – Praça Pedro Pereira Primo | Em andamento |

Coreia

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em paralelepípedo – Tv. Francisco Martins, Tv. Hildete Lomanto | Realizado |

Country Club

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em asfalto – Rua Cmte. Manoel Severo | Realizado |

Alto do Cruzeiro

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em asfalto – Av. Luiz Inácio Lula da Silva, Av. Américo Tanury | Realizado |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em paralelepípedo – Padre Feijó, Rua do Rotary | Realizado |
| Obras/Infraestrutura | Recapeamento – Rua do Rotary, Rua 02, Rua 03, Travessa 09 | Realizado |

Res. Juazeiro I

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Saúde | Reforma da UBS Residencial Juazeiro | Realizado |

Res. Brisa da Serra

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Educação | Construção da Creche Juazeirinho de Futuro | Em andamento |
| Saúde | Construção de nova UBS – convênio Governo do Estado | Convênio Firmado |

Res. Dr. Humberto Martins

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Educação | Construção da Creche Tipo I Padrão FNDE | Em andamento |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em asfalto na rotatória de acesso | Realizado |
| Saúde | Construção de UBS – Convênio PAC/Ministério da Saúde | Em andamento |

Dom José Rodrigues

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Educação | Reforma da Escola Municipalizada Antonilho da França | Em andamento |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em asfalto – Av. Alfa, Rua C, Av. Edésio Santos | Realizado |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em paralelepípedo – Rua I, Rua G | Realizado |
| Obras/Infraestrutura | Implantação de drenagem – Av. da Bandeira | Realizado |
| Obras/Infraestrutura | Recapeamento – Ruas K, L e I | Realizado |

Dom Tomaz

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em asfalto – Av. Propriá, Av. das Nações | Realizado |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em paralelepípedo – V. Bahia | Realizado |

Itaberaba

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em asfalto – Rua Abraham Lincoln, Residencial Juazeiro 1, 2 e 3 | Realizado |

Lomanto Júnior

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em asfalto – Rua do Passarela Center | Realizado |

Malhada da Areia

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em asfalto – Av. Cristalina, Av. Irmã Dulce | Realizado |

Maringá

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em asfalto – Av. Carlos Drummond de Andrade | Realizado |

Pedra do Lord / Palmares

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em paralelepípedo – Rua Augusto Pereira Rocha, Rua João Domingos e outras | Realizado |

Piranga

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Educação | Reforma e Ampliação da Escola Pedro Raimundo Rego | Concluída / Ag. Inauguração |
| Educação | Construção da Creche Juazeirinho de Futuro – Av. Cristalina | Em andamento |
| Educação | Construção da Creche Juazeirinho de Futuro – Loteamento Dona Jaci | Em andamento |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em asfalto – Av. São João, Av. Ayrton Senna e outras | Realizado |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em paralelepípedo – Tobias Barreto, Tv. Comissão do Vale | Realizado |
| Obras/Infraestrutura | Recuperação de paralelepípedo – Trav. Imaculada Conceição (mai/2026) | Em execução |

João Paulo II

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Educação | Reforma da Escola Dom Avelar Brandão Vilela | Concluída / Ag. Inauguração |
| Educação | Ampliação de 2 Salas de Aula – Escola Mazzarello Cavalcanti | Em andamento |
| Educação | Reforma da Quadra da Escola Haydee Fonseca | Em andamento |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em asfalto – Av. Chefik Khoury e diversas praças e quadras | Realizado |
| Obras/Infraestrutura | Implantação de iluminação – Av. Antônio Conselheiro | Realizado |
| Obras/Infraestrutura | Implantação de iluminação – Praça Hermenegildo Brandão | Realizado |
| Saúde | Reforma da UBS João Paulo II | Em andamento |

Antônio Guilhermino

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Educação | Reforma da Quadra ao lado da EMEI Irmã Redenta | Em andamento |
| Saúde | Reforma da UBS CSU / Antônio Guilhermino | Realizado |

Jardim Novo Encontro

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Educação | Construção da Creche Juazeirinho de Futuro | Em andamento |

Jardim Flórida

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em asfalto – Av. Ayrton Senna | Realizado |

Jardim Primavera

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Educação | Construção da Creche Juazeirinho de Futuro | Em andamento |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em asfalto – acesso principal (Rua A, Via Local 11) | Realizado |

Jardim São Paulo

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em asfalto – Rua Boa Vista | Realizado |

Quidé

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em asfalto – Av. Maria da Glória de Jesus, Av. Nossa Senhora de Nazaré | Em andamento |
| Saúde | Reforma da UBS Quidé | Realizado |
| Saúde | Construção de nova UBS Quidé – convênio Governo do Estado | Convênio Firmado |

Sol Levante

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Educação | Construção da Creche Juazeirinho de Futuro | Em andamento |

Tabuleiro

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em asfalto – Av. Paulo Rios Campelo, Rua do Paraíso, Rua Onze | Realizado |
| Saúde | Reforma da UBS Tabuleiro | Realizado |

Res. Mairi

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Educação | Construção da Creche Juazeirinho de Futuro | Em andamento |
| Saúde | Construção de nova UBS – convênio Governo do Estado | Convênio Firmado |

Res. São Francisco

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Educação | Construção da Creche Juazeirinho de Futuro | Em andamento |
| Saúde | Construção de nova UBS – convênio Governo do Estado | Convênio Firmado |

NH2

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Obras/Infraestrutura | Pavimentação – 100% das ruas concluídas | Realizado |
| Obras/Infraestrutura | Pavimentação vicinais II – Rua 04C e Rua 06 (mai/2026) | Em execução |
| Saúde | Reforma da UBS NH2 | Realizado |

NH1

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Saúde | Reforma da UBS NH1 | Realizado |

Massaroca

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Obras/Infraestrutura | Pavimentação – 100% das ruas concluídas | Realizado |
| Obras/Infraestrutura | Iluminação e requalificação dos acessos | Realizado |
| Obras/Infraestrutura | Pavimentação em paralelepípedo – Rua da Escola e Rua do Jegue (mai/2026) | Em execução |

Mandacaru II

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Saúde | Reforma da UBS Mandacaru II | Realizado |

Mandacaru I

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em asfalto em todas as ruas | Realizado |
| Saúde | Reforma da UBS Mandacaru I | Realizado |

Cajueiro

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Saúde | Reforma do CAPS II | Realizado |

Vila Jacaré

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Saúde | Reforma da UBS Vila Jacaré | Em andamento |
| Saúde | Reforma das Instalações Provisórias | Realizado |

Pinhões

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em paralelepípedo | Realizado |
| Saúde | Reforma da UBS Pinhões – unidade provisória | Realizado |
| Saúde | Reforma da UBS Pinhões – sede própria | Em andamento |

Antônio Conselheiro

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em asfalto – Av. Cristalina, Av. Ludgero Alves, Rua das Algarobas, Rua Imperatriz | Em andamento |
| Saúde | Construção da UBS CAIC – convênio Governo do Estado | Em andamento |

Lagoa do Salitre

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em asfalto na via de acesso ao Junco | Realizado |
| Obras/Infraestrutura | Iluminação pública – acessos (mai/2026) | Em execução |
| Saúde | Reforma da UBS Lagoa do Salitre | Realizado |
| Saúde | Construção de nova UBS – convênio Governo do Estado | Convênio Firmado |

Angari

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Saúde | Reforma da UBS Centro I e II – convênio Governo do Estado | Convênio Firmado |

São Geraldo

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em asfalto – Av. Paulo Rios Campelo, Av. da UNEB | Realizado |
| Saúde | Reforma da UBS São Geraldo – convênio Governo do Estado | Convênio Firmado |

João XXIII

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em asfalto – Rua do Abrigo, Rua Democrata | Realizado |
| Obras/Infraestrutura | Recuperação de paralelepípedo – Entorno da Rodoviária (mai/2026) | Em execução |
| Saúde | Reforma da UBS João XXIII – convênio Governo do Estado | Convênio Firmado |

Alto da Aliança

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em paralelepípedo – Marques de Barbacena, Tv. Bento Gonçalves, Felipe Camarão, Pero Vaz de Caminha | Em andamento |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em asfalto – Rua Professora Carmen Costa, Rua Saul Rosa, Av. Benedito de Almeida Morais e outras | Em andamento |

Alto da Maravilha

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em asfalto – Rua Ozelina Dias da Silva, Av. Santos Dumont, Célia de Jesus | Em andamento |
| Saúde | Reforma da UBS Alto da Maravilha – convênio Governo do Estado | Convênio Firmado |

Santo Antônio

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em asfalto – Av. Raul Alves, Av. ACM, Rua do Paraíso e outras | Realizado |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em paralelepípedo – Tv. José Mathias de Morais Filho e outras | Realizado |
| Saúde | Reforma da UBS Santo Antônio – convênio Governo do Estado | Convênio Firmado |

Estádio Municipal Adauto Mota

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção preventiva do Estádio Municipal Adauto Mota (mai/2026) – novas torres de iluminação | Em execução |

Ecopontos (múltiplas localidades)

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Obras/Infraestrutura | Construção de Ecopontos de coleta seletiva (mai/2026) | Em execução |

NH 4

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Saúde | Reforma da UBS | Convênio Firmado |

Diversos Residenciais e Loteamentos

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em asfalto – Av. Luiz Inácio Lula da Silva, Rua Bela Vista, Av. Nova Juazeiro | Realizado |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em paralelepípedo – Job Marques da Silva | Realizado |
| Obras/Infraestrutura | Implantação e manutenção de drenagem – Rua Terezinha Dantas, Av. Elizeu Martins do Nascimento e outras | Realizado |

Argemiro

| Secretaria / Área | Obra / Intervenção | Status |
| --- | --- | --- |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em asfalto – Av. Girassol, Av. Cristalina | Realizado |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em asfalto – Av. Machado de Assis, Rua 1, Rua 2 | Realizado |
| Obras/Infraestrutura | Manutenção em paralelepípedo – Av. Bahia | Realizado |
| Obras/Infraestrutura | Reconstrução da Praça Hermenegildo de Oliveira | Realizado |
| Saúde | Reforma da UBS Argemiro | Paralisada |

PARTE III – REALIZAÇÕES E INICIATIVAS POR ÁREA TEMÁTICA

Este painel consolida as principais ações já realizadas, em execução ou em fase de contratação pela Prefeitura Municipal de Juazeiro, organizadas por área temática.

| Infraestrutura e Mobilidade Urbana |  |
| --- | --- |
| • | Renovação completa da frota de ônibus do transporte público, com substituição da empresa operadora anterior |
| • | Pavimentação e drenagem pluvial completa do Bairro Dom José Rodrigues |
| • | Pavimentação em asfalto – Bairro Maria Gorete |
| • | Pavimentação em andamento em diversos bairros e distritos: |
| ↳ | 100% das ruas do Jardim Universitário pavimentadas |
| ↳ | 100% das ruas de Massaroca pavimentadas |
| ↳ | 100% das ruas do NH2 pavimentadas |
| ↳ | 50% das ruas da sede de Itamotinga pavimentadas |
| ↳ | Bairro Alagadiço – pavimentação concluída |
| ↳ | 13 ruas em Maniçoba pavimentadas |
| • | Iluminação e requalificação dos acessos em Mandacaru, Carnaíba e Massaroca |
| • | Implantação de rotatória com paisagismo e iluminação em LED no Rodeadouro |
| • | Entrega de tratores e retroescavadeiras para serviços municipais |
| • | Parque Centenário – obra em execução |

| Educação |  |
| --- | --- |
| • | Ampliação de vagas em creches em toda a rede municipal |
| • | Construção de 12 novas creches em execução (Programa Juazeirinho de Futuro + Padrão FNDE) |
| • | Requalificação de escolas municipais em bairros e distritos |
| • | Entrega de novos ônibus escolares para a rede municipal de ensino |
| • | Programa de intercâmbio internacional – Juazeiro pelo Mundo (20 estudantes enviados à Inglaterra em jan/2026) |
| • | Reajuste do piso do magistério acima do piso nacional (8% em 2025; 5,5% em 2026) |
| • | Convocação de servidores concursados e ampliação da carga horária de professores |

| Saúde – Infraestrutura (UBS Reformadas) |  |
| --- | --- |
| • | 21 UBSs já reformadas e entregues à população: |
| ↳ | NH4, NH2, NH1, Abóboras, Praia do Rodeadouro, Guanhães, Tabuleiro, Pontal, Mandacaru I, Mandacaru II, Alagadiço, Lagoa do Salitre, Quidé, Residencial Juazeiro, Jatobá, CAIC, Carnaíba do Sertão, CSU / Antônio Guilhermino, Centro I e II, Pinhões (unidade provisória) |
| • | 3 UBSs em andamento: Vila Jacaré, João Paulo II e CAJ (unidade provisória) |
| • | Pinhões – sede própria em construção |
| • | 8 UBSs a serem reformadas por convênio com o Governo do Estado: Angari, Centro I e II, Alto da Maravilha, Santo Antônio, NH4, Lagoa do Salitre, João XXIII e São Geraldo |
| • | 6 novas UBSs a serem construídas por convênio com o Estado: Quidé, Brisa da Serra, Mairi, São Francisco, Praia do Rodeadouro e CAIC |
| • | 1 nova UBS a ser construída por convênio PAC/Ministério da Saúde: Dr. Humberto |

| Saúde – Outros Equipamentos Reformados |  |
| --- | --- |
| • | Maternidade Municipal – mais de R$ 2 milhões investidos na requalificação |
| • | UPED – reforma concluída |
| • | CAPS II – reforma concluída |
| • | SESME – reforma concluída |
| • | CERPRIS – reforma concluída |
| • | Policlínica Municipal – reforma concluída |
| • | UPA 24h – reforma e equipamento com reabertura da Sala Vermelha |
| • | Farmácia Central – reforma concluída |

| Saúde – Convênios com o Estado (Em contratação) |  |
| --- | --- |
| • | CER IV (Centro de Especialidades em Reabilitação) – licitação em andamento |
| • | LACEN – Laboratório Central de Saúde Pública |
| • | Nova UPA – convênio assinado |
| • | Reforma da Maternidade Municipal – convênio firmado |

| Saúde – Frota e Transporte |  |
| --- | --- |
| • | Entrega de 16 novas ambulâncias e 1 ambulancha |
| • | Renovação da frota do SAMU |

| Saúde – Mutirões e Programas de Atendimento |  |
| --- | --- |
| • | Mais de 700 mil exames, procedimentos e consultas especializadas realizados |
| • | Implantação de nova Sala de Vacinas na Maternidade Municipal |
| • | Programa Laboratório Itinerante |
| • | Programa Farmácia Itinerante |
| • | Laboratório extensivo para gestantes |
| • | Carreta da Mamografia: mais de 1.600 atendimentos realizados |
| • | Mutirões 2025 – Mês da Mulher (março) e Mais Especialidades (julho e agosto): mais de 1.800 cirurgias oftalmológicas e mais de 3 mil consultas, ultrassons e cirurgias (histerectomia, colecistectomia e hernioplastia) |
| • | Março de Todas as Mulheres 2026: 1.013 ultrassons realizados |
| • | Mutirão de Pequenas Cirurgias 2026: 160 atendimentos em fevereiro |
| • | Mutirões na Policlínica Municipal: 1.022 triagens de pequenas cirurgias e mutirão com 105 ultrassons |
| • | Aproximadamente 2.000 procedimentos de escleroterapia (tratamento de varizes) – em andamento |
| • | Programa Prefeitura Presente: mais de 340 consultas médicas, 150+ ultrassons, 100+ atendimentos odontológicos, 750 kits de higiene bucal entregues e 360 consultas/exames agendados pela Central de Marcação |

| Saúde – Serviços Inéditos em Juazeiro |  |
| --- | --- |
| • | INÉDITO – Tratamento oftalmológico: cirurgias de catarata e pterígio, exames de média e alta complexidade |
| • | INÉDITO – Vacina contra bronquiolite para gestantes |
| • | INÉDITO – Tratamento de varizes (escleroterapia) |
| • | INÉDITO – Cirurgias de otorrinolaringologia para crianças |
| • | INÉDITO – 1.200 castrações e microchipagem de cães e gatos |
| • | INÉDITO – Core biópsia de mama na Policlínica Municipal (a partir de 13/05/2026): coleta de fragmentos do tecido mamário para investigação de nódulos suspeitos, um dos principais métodos de confirmação ou descarte de câncer de mama |

| Assistência Social e Cidadania |  |
| --- | --- |
| • | Construção do CONVIVE (piscina, quadras, CRAS e outros equipamentos) no Alto do Alencar |
| • | Implantação de cozinhas solidárias com distribuição de refeições gratuitas |
| • | Inauguração da nova Casa dos Conselhos |

| Habitação e Urbanismo |  |
| --- | --- |
| • | Construção de 500 unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida |
| • | Implantação de adutora para abastecimento da região da Lagoa do Boi |

| Gestão e Finanças |  |
| --- | --- |
| • | Pagamento de salários atrasados herdados da gestão anterior |
| • | Quitação de encargos previdenciários em atraso |
| • | Obtenção da nota CAPAG B pela primeira vez na história do município |
| • | Regularização das contas públicas municipais |

| Cultura, Esporte e Eventos |  |
| --- | --- |
| • | Realização do São João, Festival A Bossa, Bahia Gospel e Carnaval |
| • | Requalificação do evento "Mês do Amor" |
| • | Construção do Complexo Esportivo Aloísio Viana |

| Outras Ações e Parcerias |  |
| --- | --- |
| • | Implantação de internet em Massaroca |
| • | Entrega do novo Detran em parceria com o Governo do Estado |

| 🔭 O que vem por aí |  |
| --- | --- |
| ➤ | Nova Orla – obra em fase final de licitação |
| ➤ | Revitalização dos Canais – em fase final de análise na Caixa para autorizar a licitação |
| ➤ | Parques municipais – projetos em fase final de elaboração, com recursos já garantidos |
| ➤ | Nova UPA – convênio assinado |
| ➤ | CER IV – licitação em andamento |
| ➤ | 250 casas do MCMV prontas para entrega; outras 250 com obras em andamento |
| ➤ | ETAs compactas para ampliar fornecimento de água – em licitação |
| ➤ | Nova ETA – projeto sendo licitado para elaboração |

Documento elaborado com base no Relatório de Obras em Andamento da PMJ (13/03/2026) e nas informações da SEDUC 2025/2026.